# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## پرورش گـاو شيري با ظرفيت بيست راس ### تيـرماه 1382

# خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش گاو شيري ظرفيت : بيست راس محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق روستايي كشور سرمايه گذاري كـل: 73/381 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 73/41 ميليون ريال سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 28 ماه ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر

مقدمــه :

جمعيت جهان كه در آغاز قرن پيش حدود دو ميليارد نفر تخمين زده مي‌‌شد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بيني مي‌شود كه تا سال 2020 اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر عبور كند، يعني در طول فقط دو دهه ، جمعيتي بالغ بر كل جمعيت جهان در آغاز قرن بيستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.

نياز روزافزون اين جمعيت رو به رشد به مواد غذايي ، رشدي جهشي را در صنايع غذايي تمام ملل ايجاب مي‌نمايد. شير، يكي از مهم ترين مواد خوراكي مورد استفاده بشر است. شير با دارا بودن مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين ، كلسيم ، ساير مواد معدني و نيز حدود750 كيلوكالري انرژي در هر ليتر مي‌تواند سهم عمده اي در سلامت و سبد غذايي افراد جامعه داشته باشد.

نياز انسان به پروتئين موجب شده كه دامهاي اهلي توسط بشر نگهداري و پرورش يافته و بخشي از نياز غذايي وي را تامين نمايند، يكي از اساسي ترين و مهم ترين مواد غذايي هر جامعه را لبنيات تشكيل مي دهد. و پاية توليدات لبني شير است شير حاوي تركيبات غذايي بسيار غني از جمله كلسيم ، چربي بدون كلسترول ، ويتامين ها ، علي الخصوص ويتامين  D و مواد پروتئيني مي باشد.بطوريكه به تنهايي ميتواند غذاي كاملي براي انسان محسوب گردد ، غذايي كه مصرف آن براي همة گروههاي سني و جنسي لازم و ضروري است.

ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه پرورش سنتي گاو شيري پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند، در عين حال با تلقيح گاوهاي شيري ،اقدام به توليد گوساله خواهد شد كه گوساله هاي نر حاصل به فروش رسيده و تليسه هاي بوجود آمده جايگزين دامهاي پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد.

اجراي علاوه بر اينكه داراي توجيه اقتصادي مناسبي مي‌باشد ، همچنين زمينه اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر را فراهم آورده و گامي در جهت رفع معضل بيكاري و مهاجرت به شهرها خواهد بود. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي‌باشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 5/7 | 5/1 | 5000 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/7 3 | 5 6 | 1500مترمربع 500مترمربع | تسطيح و خاكبرداري حصاركشي | 1 2 |
| 5/10 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 6/3 5/13 5/4 15 | 200 300 450 30 150 | 80 12 30 150 100 | انبار كنسانتره و علوفه موتورخانه آسايشگاه و نگهباني بهاربند اصطبل | 1 2 3 4 5 |
| 6/52 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد(هزار ريال) | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40000 | 1 | موتور ژنراتور | 1 |
| 40 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد(هزارريال) | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 3 10 4 2 4 | 20000 3000 10000 4000 2000 4000 | 1 1 1 1 - - | حفر چاه و لوله كشي منبع 1000 ليتري سوخت انشعاب برق سه فاز منبع آب 1000 ليتري بيرون بر حمل شير گرمايش و سرمايش | 1 2 3 4 5 6 |
| 43 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 6 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 |
| 3 | جــــــمـــــع |  |

الف – 7 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 1 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش | 1 2 |
| 3 | جــــــمـــــع |  |

الف-8) خريد دام :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 10 | 20 راس | تليســه |
| 200 | جــمــــــع |  |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1/63 40 43 3 200 3 | محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات تاسيسات تاسيسات اداري خريد دام هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 1/352 | جــــمــــع |
| 6/17 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 7/369 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/0 25/5 5/4 49 1/0 | هر دام 35 350 500 - - | - 15 تن 9 تن - - | دارو تفاله سبوس علوفه (كاه، يونجه و ... ) مواد ضد عفوني كننده | 1 2 3 4 5 |
| 55/59 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 8/9 4/22 6/19 2/4 | 1 7/0 8/0 7/0 3/0 | 1 1 2 2 1-پاره وقت | مدير طرح نگهبان و موتورچي كارگر شير دوش كارگر ساده دامپزشك | 1 2 3 4 5 |
| 13 | #### 23% سهم حـق بـيمه كارفـرما |  |  |  |
| 83 | - | 7 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/1 7/1 6/1 3/0 | 2% 4% 4% 10% | 1/63 43 40 3 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات تاسيسات اداري | 1 2 3 4 |
| 8/4 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/6 16/5 4 3/0 | 10% 12% 10% 10% | 1/63 43 40 3 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات تاسيسات اداري | 1 2 3 4 |
| 77/15 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75/0 8/0 | 250 160 | 3000 5000 | كيلووات ساعت ليتر | برق گازوئيل |
| 55/1 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 55/59 83 8/4 77/15 55/1 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 67/164 | جــــمــــع |
| 23/8 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 9/172 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( يك ماهه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 5 9/6 13/0 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
| ### 03/12 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 7/369 03/12 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 73/381 | # جمـــــع كل |

ج – فروش:

| ارزش كل(ميليون ريال) | ميزان توليد | ارزش واحد (هزارريال) | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 25 10 20 | 150 تن 10 راس 2 راس 200 تن | 1600 2500 5000 100 | شيــر گوساله نر تليسه مازاد بر نياز كود حيواني | 1 2 3 4 |
| ### 295 | جــــــــمـــــــــع |  |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 75/0 9/5 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 65/6 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 295 | درآمد ( فروش ) |
| 9/172 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 1/122 | سود ناويژه |
| 9/5 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 2/116 | سود عملياتي |
| 75/0 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 45/115 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 38/2سال ( تقريبا 28 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 55/59 | - | 0 | 100 | 55/59 | مواداوليه |
| 83 | 65 | 54 | 35 | 29 | حقوق و دستمزد |
| 55/1 | 20 | 31/0 | 80 | 24/1 | سوخت و انرژي |
| 8/4 | 20 | 1 | 80 | 8/3 | تعمير و نگهداري |
| 77/15 | 100 | 77/15 | - | 0 | استـهلاك |
| 9/5 | - | 0 | 100 | 9/5 | توزيع و فروش |
| 75/0 | 100 | 75/0 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 23/8 | 15 | 23/1 | 85 | 7 | پيش بيني نشده |
| 55/179 | - | 06/73 | - | 49/106 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل76/38%مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 340 ميليون ريال شش ماه 13% 1/22 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 1/362 ميليون ريال 54 ماه 13% 9/105 ميليون ريال 128 ميليون ريال 44/28 ميليون ريال 55/75 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 77/37 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 44/28 | 44/28 | 44/28 | 44/28 | 22/14 | كارمزد تسهيلات |
| 99/103 | 99/103 | 99/103 | 99/103 | 99/51 | جمــع |