# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## پرواربـندي گوساله با ظرفيت يكصد راس در هر دوره ### مرداد ماه 1382

# خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پروار بندي گوساله ظرفيت : يكصد راس در هر دوره ( دويست راس در سال ) محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور سرمايه گذاري كـل: 7/988 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 7/108 ميليون ريال سهم تسهيلات: 880 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه ميزان اشتغال زايي : 13 نفـر

مقــــدمه :

نياز انسان به پروتئين موجب شده كه دامهاي اهلي توسط بشر نگهداري و پرورش يافته و بخشي از نياز غذايي وي را تامين نمايند، گرچه در سالهاي اخير جايگزينهايي براي گوشت قرمز معرفي شده وليكن طعم ومزة گوشت كماكان اين محصول را بدون رقيب نگهداشته است. با عنايت به اينكه جمعيت دامي يك كشور  سرمايه ملي محسوب مي گردد تداوم توليد و استفاده صحيح از فراورده هاي آن حياتي مي باشد. بنا بر اين توليد گوشت قرمز بايد چنان باشد كه علاوه بر امكان تداوم توليد، صيــانت از جمعيت دامي كشــور را بعنوان يك سرماية ملي و استفادة بهيــنه از فـرآورده هاي آن را ميســر سازد.

افزايش جمعيت كشور در سالهاي اخير و به تبع آن افزايش مصرف فرآورده هاي غذايي موجب شده است كه روشهاي سنتي استحـصال مواد غذايي اعم از كشاورزي و دامداري كارآيي خود را از دســـت بدهند. از ســـوي ديــگر با توجه به نياز حيــاتي انســـان به پروتئيـــن وهمچنين سياستهــاي دولت جمهـوري اســلامي مبني بر لزوم خودكفـايي و عدم وابستگـي به بيگانگان در تامين مواد غذايي اساسي مورد نياز شـــهروندان،درگام نخســت و دستـــيابي به بازار هاي خارجي منطـقه اي و فــرا منطـقه اي، در گام بعدي، بكارگيري روشــهاي علمي نوين اهميت روزافــزوني يافته اسـت.

طرحهاي دامپروري خصوصا پرورش گاو و گوسفند با روشهاي علمي و درقالب واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي موجبات دستيابي به توليد اقتصادي و بهداشتي فراورده هاي دامي را فراهم مي آورد. با اجراي اين گونه طرحها علاوه بر تامين پروتئين دامي جوامع در حال رشد، راندمان توليد افزايش يافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلي و منطقه اي استفاده بهينه به عمل مي آيد مضافاً اينكه باعث ايجاد اشتغال مولد گرديده و سوددهي معقولي را براي سرمايه گذار در پي خواهد داشت. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي‌باشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

زمين مورد نياز طرح بالغ بر بيست و پنج هكتار مي‌باشد، كه از اين مقدار چهار هزار متر مربع به احداث گاوداري و مابقي به كشت علوفه اختصاص مي‌يابد. با توجه به اينكه زمين مورد نياز از محل اراضي ملي و منابع طبيعي تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذاري ثابت منظور نگرديده است.

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 33 2 3 | 5 6 10 20 | 2200مترمربع 5500مترمربع 200متر 150مترمربع | تسطيح و خاكبرداري حصاركشي خيابان كشي پاركينگ و فضاي سبز | 1 2 3 4 |
| 49 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 6/3 4/32 8/10 20 5/52 5/12 | 200 300 450 450 50 175 250 | 170 12 72 24 400 300 50 | انبار كنسانتره و علوفه موتورخانه آسايشگاه كارگران اداري و نگهباني بهاربند اصطبل قرنطينه | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 8/165 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد(هزار ريال) | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 5 3 20 8 6 5 10 8 15 3 60 | 63000 2500 3000 10000 8000 6000 5000 5000 8000 15000 3000 60000 | 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 | تراكتور فرگوسن گاوآهن ريك خورشيدي تريلر سمپاش تراكتوري بيلر موور ديسك 28 پره علوفه خردكن آسياب و ميكسر شعله‌افكن موتور ژنراتور | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 206 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد(هزارريال) | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 2 4 40 5 4 | 25000 - 4000 40000 5000 4000 | 1 - 1 1 1 1 | حفر وتجهيزچاه و لوله كشي تاسيسات اطفاي حريق منبع 2000 ليتري سوخت انشعاب برق سه فاز منبع آب 2000 ليتري باسكول يك تني | 1 2 3 4 5 6 |
| 80 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 78 | 1 | وانت نيـــسان | 1 |
| 78 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 3 1 2 4 | تلفـن ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 4 |
| 10 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 4 2 6 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش حقوق و دستمزد نگهيان در دوره سازندگي | 1 2 3 |
| 12 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 8/214 206 78 80 10 12 | محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 8/600 | جــــمــــع |
| 2/30 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 631 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 575 7 10 2/5 10 75/1 42 5/22 55/0 | 2875 هر دام 35 10 650 100 35 350 500 - | 2 * 100 - 1000 كيلوگرم 8 تـن 100 تن 50كيلوگرم 120 تن 45 تن - | گوساله نر بوزنKg230دارو بذر كود شيميايي كود دامي انواع سموم تفاله* سبوس مواد ضد عفوني كننده | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 674 | جــــمــــع |  |  |  |

*- ساير علوفه مورد نياز دام ها از محل كشت علوفه استحصال مي‌گردد.

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16 6/5 2/11 2/11 2/25 4/71 4/8 | 2/1 4/0 8/0 8/0 9/0 85/0 6/0 | 1 1 –پاره وقت 1 1 2 6 1-پاره وقت | مدير طرح حسابدار راننده نگهبان و موتورچي كارگر ماهر كارگر ساده دامپزشك | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 8/26 | #### 23% سهم حـق بـيمه كارفـرما |  |  |  |
| 6/176 | - | 13 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4 2/3 2/8 8/7 1 | 2% 4% 4% 10% 10% | 8/214 80 206 78 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 5/24 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/21 6/9 6/20 6/15 1 | 10% 12% 10% 20% 10% | 8/214 80 206 78 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 3/68 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 9/3 2/3 1 | 250 650 160 - | 12000 6000 20000 - | كيلووات ساعت ليتر ليتر - | برق بنزيـن گازوئيل تلفـن |
| 1/11 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 674 6/176 5/24 3/68 1/11 | خريد دام، مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 5/954 | جــــمــــع |
| 5/47 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 1002 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 9/26 5/287 12 4/29 9/1 | خريد نهاده هاي كشاورزي خريد دام ( براي يك دوره ) ساير مواد اوليه( دو ماهه ) حقوق و دستمزد ( دو ماهه ) سوخت و انرژي ( دو ماهه ) |
| ### 7/357 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 631 7/357 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 7/988 | # جمـــــع كل |

ج – فروش(طي يك دوره ):

| ارزش كل(ميليون ريال) | ميزان توليد | ارزش واحد (هزارريال) | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 60 30 | Kg42000 600 تن - | 15 100 - | گوشت گوساله كود حيواني علوفه مازاد بر نياز | 1 2 3 |
| ### 720 | جــــــــمـــــــــع |  |  |  |

# كل درآمد طرح طي يك سال = م. ريال 1440 = 2 * 720

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 3 8/28 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 8/31 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 1440 | درآمد ( فروش ) |
| 1002 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 438 | سود ناويژه |
| 8/28 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 2/409 | سود عملياتي |
| 3 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 2/406 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 73/1 سال ( تقريبا 21 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 674 | - | 0 | 100 | 674 | مواداوليه |
| 6/176 | 65 | 8/114 | 35 | 8/61 | حقوق و دستمزد |
| 1/11 | 20 | 2/2 | 80 | 9/8 | سوخت و انرژي |
| 5/24 | 20 | 9/4 | 80 | 6/19 | تعمير و نگهداري |
| 3/68 | 100 | 3/68 | - | 0 | استـهلاك |
| 8/28 | - | 0 | 100 | 8/28 | توزيع و فروش |
| 3 | 100 | 3 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 5/47 | 15 | 1/7 | 85 | 4/40 | پيش بيني نشده |
| 8/1033 | - | 3/200 | - | 5/833 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل03/33 %مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 880 ميليون ريال دوازده ماه 13% 4/114 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 4/994 ميليون ريال 48 ماه 13% 54/258 ميليون ريال 94/372 ميليون ريال 24/93 ميليون ريال 220 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 24/93 | 24/93 | 24/93 | 24/93 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 24/313 | 24/313 | 24/313 | 24/313 | 0 | جمــع |